PharmaColdOps：面向冷链药品的温度异常处置与配送重排智能系统

正式项目提案（草稿 v0.2，4 人版）

项目简称：PharmaColdOps    适用课程：IRS Practice Module    建议团队规模：4 人，约 10 person-days/人    提案截止：2026-09-13    最终交付：2026-10-25

一、项目概要

PharmaColdOps 是一个面向冷链药品运输与仓储场景的智能决策支持系统。系统将温度传感器数据、产品稳定性规则、库存与车辆调度能力、知识图谱问答整合为一个闭环：当温度发生超限时，不仅报警，还能给出“放行 / 隔离 / 复验 / 报废 / 补发”的可解释处置建议，并自动生成替代库存调拨与配送重排方案。

本项目同时覆盖四项 IRS 技术组：决策自动化、资源优化、知识发现与数据挖掘、认知系统。相比单一预测或单一规则系统，PharmaColdOps 的核心优势在于“异常处置 + 物流重排 + 可解释审计”完整闭环，实验指标明确、Demo 可展示、商业价值清晰。

二、问题定义

冷链药品，如疫苗、生物制品、胰岛素等，对温度高度敏感。运输、仓储、装卸、机场停留等环节一旦发生温度偏差，可能影响药品安全性与有效性。当前主要痛点包括：

温度超限后，放行、隔离、复验还是报废，主要依赖人工经验，口径不一致。

WHO、EU GDP、ICH 等合规要求强调偏差记录、评估、决策与留痕，但现有 Excel 或简单报警系统难以满足审计要求。

异常处置与物流重排相互割裂：系统只报警，不回答“是否停用该批次”“从哪里调替代库存”“新路线如何安排”。

“一刀切”处置容易造成过度报废或不当放行。

黑箱式 AI 判断难以被质量负责人、审计人员采信。

本项目的目标是构建一个可解释、可追溯、可量化评估的智能系统，使温度异常事件能够自动转化为合规处置建议与可执行的配送重排计划。

三、背景与领域基础

冷链药品合规管理主要依据以下领域规范：

WHO Model Guidance for the Storage and Transport of Time- and Temperature-Sensitive Pharmaceutical Products，TRS 961 Annex 9。

EU Guidelines on Good Distribution Practice of Medicinal Products for Human Use，2013/C 343/01。

ICH Quality Guidelines，特别是稳定性与质量风险管理相关章节。

产品稳定性数据、允许温度超限时长以及 Mean Kinetic Temperature，即 MKT 计算规则。

现有研究多集中在温度时间序列异常检测、冷链物流车辆路径优化、MKT 计算等单点任务，较少将“处置决策、根因诊断、替代库存调拨、配送重排、合规解释”整合为统一系统。PharmaColdOps 针对这一空白提出闭环方案。

四、利益相关者与业务价值

质量负责人 / QA：获得合规、可解释、可追溯的放行、隔离、复验或报废建议。

物流调度员：温度异常后自动得到替代库存与重排路线，减少断供。

仓库 / 运输主管：识别异常根因，例如冷藏机组故障、开门过久、转运停留时间过长。

合规 / 审计人员：获得完整决策链路、法规依据与异常处置报告。

患者与终端机构：通过更少的不当放行和更及时的补发，降低药品安全风险与缺货影响。

五、系统总体方案

系统处理流程如下：

接入温湿度传感器、GPS、订单、库存、车辆、产品稳定性参数等数据。

实时计算温度超限、超限时长、MKT、异常窗口，并预测未来 30/60 分钟内是否可能发生温度偏差。

规则引擎根据产品类型、超限幅度、持续时间、包装状态、运输阶段等输出处置等级。

根因诊断模块将异常与车辆、仓库、路线、设备、装卸事件关联。

优化模块对需要补发、调拨或重新配送的订单进行带时间窗的多温区车辆路径重排。

知识图谱与问答模块提供“为什么隔离”“依据哪条 SOP/GDP 条款”等解释，并生成审计报告。

实际处置结果回写知识库和风险模型，形成持续改进闭环。

六、技术方案与四项 IRS 技术映射

6.1 技术映射

| IRS 技术组 | 本项目实现 |
| --- | --- |
| 决策自动化 | 基于规则引擎判定放行 / 隔离 / 复验 / 报废 / 补发，并输出可追溯决策链 |
| 资源优化 | 遗传算法或 OR-Tools / CP-SAT 求解冷链 VRPTW、替代库存与车辆调度 |
| 知识发现 / 数据挖掘 | 温度超限风险预测、异常根因分类、质量风险分级 |
| 认知系统 | 冷链知识图谱 + 自然语言合规问答 + 可解释审计报告 |

6.2 决策自动化：规则引擎

输入变量包括：

产品类别与标准储存温度，例如 2–8°C、-20°C。

温度偏差幅度与持续时间。

MKT 与产品允许超限阈值。

包装状态、运输阶段、历史异常记录。

法规 / SOP 约束。

输出决策包括：

放行：偏差在可接受安全范围内。

隔离 / 复验：需要进一步质量评估或检测。

报废：风险不可接受。

补发：从替代仓库调货并重新配送。

每条结论附带规则路径，例如：“2–8°C 产品在 12°C 持续 35 分钟，超过产品允许的 30 分钟，因此建议隔离并启动质量评估。”

6.3 知识发现：风险预测与根因诊断

风险预测采用表格型机器学习基线：

LightGBM、XGBoost 作为主要模型。

SHAP 用于解释关键特征，例如超限时长、MKT、开门次数、运输阶段。

可选进阶：使用 LSTM / Transformer 等时间序列模型做提前预警。

根因诊断类别包括：冷藏机组故障、频繁开门或开门时间过长、转运停留时间过长、包装或相变材料配置不当、传感器故障或数据漂移。

6.4 资源优化：冷链配送重排

将补发与重排问题建模为带时间窗、多温区、容量约束、司机工时和断供优先级的车辆路径问题，即 VRPTW。

主要约束包括：车辆容量与多温区容量、时间窗、司机工时、温度敏感订单优先配送、替代仓库库存可得性。

优化目标包括：最小化断供时间、最小化报废损失、最小化总运输距离 / 时间或碳排放、最大化约束满足率。

实现策略：先用贪心算法生成可解释的基线方案，再用 OR-Tools / CP-SAT 或遗传算法优化，并展示相对贪心基线的准时率、成本、报废损失改善。

6.5 认知系统：知识图谱与合规问答

知识图谱实体包括：产品、温度要求、稳定性参数、运输订单、车辆、路线、仓库、温度事件、异常原因、处置建议、法规条款、SOP、历史案例。

图谱可选用 Neo4j 或 NetworkX 构建。问答系统优先基于规则、知识图谱查询和决策链生成答案。若引入大语言模型，只用于自然语言润色，不允许其生成未经验证的合规结论。

6.6 系统架构

数据层：温度日志、订单、库存、车辆、产品稳定性参数。

规则与模型层：异常检测、风险预测、规则引擎、根因分类、路径优化。

知识与解释层：知识图谱、证据追踪、合规问答。

展示层：异常列表、处置建议、路线可视化、审计报告、自然语言问答界面。

七、数据采集与预处理

7.1 主要数据集

| 数据集 | 链接 | 数据规模 | 项目用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cold Chain Shipment Silent Failure Dataset | https://www.kaggle.com/datasets/skarin/cold-chain-shipment-silent-failure-dataset | 约 8,000 行，24 列，约 0.94 MB；含 label、silent_failure | 风险预测、故障分类、特征工程 |
| Vaccine Distribution with Temperature Logging | https://www.kaggle.com/datasets/manankhanna0/vaccine-distribution-with-temperature-logging | 约 26,674 行，13 列，约 2.64 MB | 温度异常检测、超限片段识别、MKT 模拟 |
| Electric Sheep Africa vaccine-cold-chain | https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/vaccine-cold-chain | 30,000 行，由 3 个 10,000 行 CSV 组成 | 设施 / 路线级冷链异常与多温度行为分析 |
| Africa Synth Immunization Vaccine Quality Cold Chain All | https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-synth-immunization-vaccine-quality-cold-chain-all | 约 30,000 行 | 数据增强、冷链质量标签补充 |
| CVRPLIB | http://vrp.atd-lab.inf.puc-rio.br/index.php/en/ | 标准 VRP 算例 | 配送重排算法基准测试 |

7.2 领域知识来源

WHO Model Guidance for TTSPPs，TRS 961 Annex 9：https://www.who.int/publications/m/item/trs961-annex9-modelguidanceforstoragetransport

EU GDP Guidelines，2013/C 343/01：https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013C0343

ICH Quality Guidelines：https://www.ich.org/page/quality-guidelines

7.3 预处理与合成数据策略

合并温度、GPS、订单、库存和车辆数据，统一时间戳与设备 ID。

按时间窗重采样，计算温度均值、最大偏差、超限时长、MKT 和开门事件特征。

对缺失值进行插值或标记，避免数据泄漏。

使用时间顺序划分训练集、验证集和测试集。

当公开数据不足以覆盖某些路径、城市或产品组合时，使用公开路网数据加 OSRM / OpenRouteService 生成合成配送网络，并模拟传感器时序。

对 8,000 行规模的风险数据集采用交叉验证、类别权重和数据增强，避免过拟合。

八、实验与评估指标

| 模块 | 主要指标 |
| --- | --- |
| 风险预测 | Accuracy、Precision、Recall、F1、AUC、PR-AUC、预警提前量 |
| 处置决策 | 与 QA 专家标注对比的准确率、一致率、规则覆盖率、Cohen’s kappa |
| 根因诊断 | Top-1 / Top-3 准确率、宏 F1 |
| 配送优化 | 准时率、报废损失、总运输距离 / 时间、约束满足率、相对贪心与 CP-SAT 基线的改善幅度 |
| 认知问答 | 答案准确率、证据溯源覆盖率、未依据证据回答率、平均响应时间 |
| 系统级 | 端到端响应时间、解释覆盖率、审计报告完整性 |

基线设计：风险预测采用逻辑回归、决策树、LightGBM、XGBoost；根因诊断采用规则匹配、朴素贝叶斯、XGBoost；路径优化采用贪心最近邻 / 优先级启发式、OR-Tools / CP-SAT、遗传算法。

九、MVP 与范围控制

MVP 范围内：

场景限定为新加坡或某一城市区域配送网络。

产品限定为 1–2 类，例如 2–8°C 疫苗和 -20°C 冷冻药品。

先完成规则引擎 MVP，保证给定温度事件能输出可解释处置建议。

使用公开数据集加规则生成的模拟传感器时序。

先做贪心路径基线，再引入 OR-Tools / 遗传算法并比较提升。

界面包含异常列表、处置建议、路线可视化和问答框。

进阶扩展：

实时时间序列提前预警。

多温区多仓库联合优化。

动态地图与实时车辆位置。

更完整的多语言合规问答。

与 ERP / WMS 的模拟接口。

明确排除：

生产级 ERP / WMS 集成。

药品注册、临床或正式合规认证。

真实 IoT 硬件部署。

真实患者数据或受保护医疗数据。

十、项目计划与团队分工（4 人版）

10.1 成员角色与主责

| 成员 | 主责 | 对应模块 |
| --- | --- | --- |
| A | 项目负责人、领域规则、决策引擎 | 决策自动化、合规规则、报告 |
| B | 数据与机器学习 | 知识发现、风险预测、根因诊断、实验评估 |
| C | 配送优化 | 资源优化、VRPTW、OR-Tools / 遗传算法 |
| D | 知识图谱、问答、集成与前端 | 认知系统、后端 API、界面、视频演示 |

10.2 逐周任务

W0：9 月 3–13 日，提案冲刺

成员A：确定项目边界、MVP 范围和 1–2 类产品；起草 Introduction、Problem Statement、System Design；整理 WHO / GDP / ICH 规则来源。

成员B：确认三个主数据集和补充数据集可下载性，记录字段、规模、许可；撰写 Data Collection 与预处理计划。

成员C：确认 CVRPLIB 与 OR-Tools 可行性；定义 VRPTW 的输入、输出、目标函数；撰写优化模块实验设计。

成员D：设计知识图谱实体关系初版；确认 Neo4j 或 NetworkX 方案；撰写系统架构与 Demo 方案。

当周交付：完成并提交 Proposal。

W1：9 月 14–20 日，数据与规则准备

成员A：整理 1–2 类产品的处置规则表；定义放行 / 隔离 / 复验 / 报废 / 补发的判定字段、阈值和规则路径。

成员B：下载并统一数据集；做缺失值、异常值处理；构建基础特征，包括超限时长、MKT、开门次数、运输阶段等；输出数据字典。

成员C：生成或选定 20–50 个节点的 VRPTW 实例；实现贪心基线；定义约束和目标函数。

成员D：搭建 GitHub 仓库和目录结构；配置开发环境；完成知识图谱 schema v1。

当周交付：数据可用、规则表 v1、贪心基线可运行。

W2：9 月 21–27 日，规则引擎 MVP 与模型基线

成员A：实现规则引擎 v1；能根据温度事件输出处置建议和规则依据；准备 20 条测试案例与单元测试。

成员B：建立时间顺序的训练 / 验证 / 测试集；训练 LightGBM、XGBoost 风险预测基线；计算 F1、AUC、PR-AUC；输出 SHAP 初版。

成员C：完成配送优化接口设计；接入规则引擎输出的“补发订单”；实现带时间窗和容量的初始优化模型。

成员D：构建知识图谱数据加载脚本；导入产品、规则、案例节点；完成后端 API 骨架。

当周交付：规则引擎 MVP 演示、风险模型 baseline 报告、优化接口 v1。

W3：9 月 28 日–10 月 4 日，端到端集成 v1

成员A：将规则引擎与 B 的风险模型初步联动；整理规则覆盖率、与人工标注的一致率；开始撰写报告方法论。

成员B：完成根因分类模型；与规则引擎特征对齐；输出 Top-1 / Top-3 准确率和 F1；整理实验表格。

成员C：完成“补发订单 → 仓库选择 → 路线重排”主流程；实现 OR-Tools / CP-SAT 初版并与贪心基线比较。

成员D：打通“异常列表 → 处置建议 → 路线结果”的 API；完成基础前端页面；实现知识图谱查询接口。

当周交付：端到端 v1 演示，即温度异常输入后输出处置建议与重排路线。

W4：10 月 5–11 日，优化与解释增强

成员A：完善处置决策的可解释输出；生成审计报告模板；撰写用户手册初稿。

成员B：加入数据增强或类别权重，调优风险预测模型；完善 SHAP 解释；准备失败案例分析。

成员C：调优遗传算法或 OR-Tools；加入多温区和断供优先级约束；系统比较贪心、CP-SAT、遗传算法。

成员D：完成知识图谱问答 v1；实现“为什么隔离”“依据哪条规则”等查询；把决策链接入解释界面。

当周交付：优化结果对比、审计报告模板、问答功能 v1。

W5：10 月 12–18 日，集成测试与视频

成员A：组织全流程测试和边界案例测试；检查合规依据完整性；完成最终报告初稿。

成员B：固化实验脚本和可复现流程；汇总所有指标；支持 A 完成实验章节。

成员C：修复优化场景问题；输出最终路线可视化数据；支持演示脚本。

成员D：完成界面与问答模块；准备两个 5 分钟视频的脚本、页面与 Demo 数据；完成 GitHub README。

当周交付：全流程可演示，报告初稿完成，视频脚本完成。

W6：10 月 19–25 日，最终交付

成员A：终审 Proposal / 最终报告、用户手册、个人反思；对照课程 rubric 检查技术覆盖与交付物。

成员B：提交前检查数据与实验可复现性；打包数据说明、预处理脚本与实验脚本。

成员C：提交前检查优化结果与 baseline；整理 GitHub 代码和运行说明。

成员D：完成视频剪辑、字幕与最终 Demo；完成报告 zip 打包；做 GitHub 最终整理。

当周交付：10 月 25 日前提交 GitHub、两个 5 分钟视频、报告 zip、用户手册和个人反思。

十一、风险与应对

| 风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 风险预测数据集样本较小 | 采用表格型模型、交叉验证、数据增强，并与 26,674 行和 30,000 行数据集互补 |
| 处置规则领域复杂 | 限定 1–2 类产品，依据 WHO / GDP / ICH 公开规则建立小型规则集 |
| 路径优化问题规模过大 | 先用贪心基线，再逐步引入 OR-Tools / 遗传算法，控制节点数 |
| 知识问答可能产生未经验证的结论 | 只允许基于规则、知识图谱和决策链生成答案，LLM 仅做语言润色 |
| 范围蔓延导致无法完成 | 明确 MVP 边界，采用模块接口与每周集成 |
| Kaggle 下载或登录受限 | 使用 Hugging Face 数据源、CVRPLIB 和合成数据作为替代 |
| 数据版权或使用限制 | 仅用于课程研究，遵守各平台许可，报告注明来源 |

十二、最终交付物

GitHub 代码仓库，包含数据处理、模型、规则引擎、优化算法、知识图谱与前端。

正式项目报告。

用户手册。

两个 5 分钟项目演示视频。

报告与代码打包 zip。

个人反思文档。

实验脚本与可复现说明。

十三、参考资料

WHO Model Guidance for the Storage and Transport of Time- and Temperature-Sensitive Pharmaceutical Products：https://www.who.int/publications/m/item/trs961-annex9-modelguidanceforstoragetransport

EU Guidelines on Good Distribution Practice，2013/C 343/01：https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013C0343

ICH Quality Guidelines：https://www.ich.org/page/quality-guidelines

Cold Chain Shipment Silent Failure Dataset：https://www.kaggle.com/datasets/skarin/cold-chain-shipment-silent-failure-dataset

Vaccine Distribution with Temperature Logging：https://www.kaggle.com/datasets/manankhanna0/vaccine-distribution-with-temperature-logging

Electric Sheep Africa vaccine-cold-chain：https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/vaccine-cold-chain

Africa Synth Immunization Vaccine Quality Cold Chain All：https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-synth-immunization-vaccine-quality-cold-chain-all

CVRPLIB：http://vrp.atd-lab.inf.puc-rio.br/index.php/en/